Vježba 3: Simulacija sprinta na vježbovnom zadatku

Vježba 3: Simulacija sprinta

MATERIJAL 1: NALOG KLIJENTA

(za svaki tim — projicirati i podijeliti u papirnatom obliku)

NALOG KLIJENTA

Projekt: Web stranica „O našem timu"

Klijent: Zoran Ivanić

Rok: do kraja današnjeg bloka (3 školska sata)

Trebam jednostavnu web stranicu na kojoj će se predstaviti naš tim. Stranica mora  sadržavati:

1. Naslov i kratki opis tima — naziv tima i 2–3 rečenice o tome čime se bavite 2. Fotografije ili avatare članova — svaki član mora biti vizualno predstavljen 3. Popis članova s ulogama — ime i prezime te uloga u timu

4. Podnožje s kontaktom — e-mail ili drugi način kontakta

Kriteriji prihvaćanja:

• Stranica je vidljiva u web pregledniku

• Sva 4 elementa su prisutna

• Sadržaj je točan i čitljiv

• Stranica je predana (commitana) u repozitorij

Napomena: Klijent zadržava pravo promjene zahtjeva tijekom sprinta.

PLANIRANJE SPRINTA

Naziv tima: _________________________________

Članovi tima:

1.

2.

3.

4.

5.

KORAK 1: Razlaganje zadatka na kartice

Upišite sve zadatke koje treba napraviti. Razmislite: što je najmanji korak koji možete  napraviti?

Br. Zadatak (kartica) Procjena (S/M/L) 1

2

Br. Zadatak (kartica) Procjena (S/M/L) 3

4

5

6

7

8

Legenda za procjenu:

• S = mala kartica (do 15 min)

• M = srednja kartica (15–30 min)

• L = velika kartica (30+ min)

KORAK 2: Dodjela zaduženja

Svaka kartica mora imati zaduženu osobu. Provjerite je li raspodjela ravnomjerna! Br. Zadatak Zadužena osoba 1

2

Br. Zadatak Zadužena osoba 3

4

5

6

7

8

Provjera ravnomjernosti:

Član tima Broj kartica Ukupna procjena (S/M/L)

KORAK 3: Cilj sprinta

Napišite cilj sprinta u jednoj rečenici. Cilj mora biti jasan i mjerljiv. Naš cilj sprinta:

Primjer: „Do kraja bloka stranica tima vidljiva je u pregledniku."

PLOČA ZA SPRINT BACKLOG - GITHUB

SPRINT BACKLOG — [Naziv tima]

SPRINT BACKLOG U RADU ZAVRŠENO

Pravila:

• Kada počnete raditi karticu → premjestite je u U RADU

• Kada završite karticu → premjestite je u ZAVRŠENO

• Ploča se ažurira u stvarnom vremenu

KARTICE ZA ZADATKE - github

(za svaki tim — 8–10 praznih kartica A6 formata)

Prednja strana kartice:

text

┌─────────────────────────────────┐ │ │ │ ZADATAK: │ │ │ │ ___________________________ │ │ │ │ PROCJENA: S / M / L │ │ │ │ ZADUŽEN: _________________ │ │ │ └─────────────────────────────────┘

Stražnja strana kartice:

text

┌─────────────────────────────────┐ │ │ │ KRITERIJ ZAVRŠENOSTI: │ │ │ │ ___________________________ │ │ ___________________________ │ │ │ │ STATUS: □ U RADU □ ZAVRŠENO │ │ │ └─────────────────────────────────┘

UPUTE ZA DNEVNI SASTANAK

DNEVNI SASTANAK — PRAVILA

Trajanje: najviše 5 minuta po timu

Način rada: svi stoje

Svaki član odgovara na 3 pitanja (30 sekundi po članu):

1. Što sam napravio?

(od prošlog sastanka do sada)

2. Što radim?

(koji je moj sljedeći zadatak)

3. Blokira li me nešto?

(trebam li pomoć, čekam li nešto)

PRAVILO „PARKIRANJA":

Ako se otvori rasprava koja traje dulje od 30 sekundi, parkirajte je. Rasprava se nastavlja nakon sastanka samo s onima kojih se tiče.

Zadatak moderatora (jedan član tima):

• Pazi na vrijeme

• Prekida rasprave i parkira ih

• Bilježi blokade

PREDLOŽAK ZA RETROSPEKTIVU

RETROSPEKTIVA — [Naziv tima]

Datum: _________________

Članovi tima: _________________

UPUTE:

1. Svaki član tima individualno napiše po jedan listić za svaku od tri kolone. 2. Listiće zalijepite na plakat/papir.

3. Tim grupira slične listiće.

4. Tim bira 2 konkretne promjene za pravi projekt.

5. Zapišite ih na dno ovog predloška.

ŠTO JE BILO DOBRO ŠTO NIJE BILO DOBRO ŠTO MIJENJAMO

NAŠE 2 KONKRETNE PROMJENE ZA PRAVI PROJEKT:

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

POTPISI ČLANOVA TIMA:

1. _________________ 2. _________________ 3. _________________ 2. _________________ 5. _________________

LISTIĆI ZA RETROSPEKTIVU

(ŠTO JE BILO DOBRO):

┌─────────────────────────────────┐

│ │

│ ŠTO JE BILO DOBRO: │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

└─────────────────────────────────┘

(ŠTO NIJE BILO DOBRO):

┌─────────────────────────────────┐

│ │

│ ŠTO NIJE BILO DOBRO: │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

└─────────────────────────────────┘

(ŠTO MIJENJAMO):

text

┌─────────────────────────────────┐

│ │

│ ŠTO MIJENJAMO: │

│ │

│ │

│ │

│ │

│ │

└─────────────────────────────────┘

UPUTE ZA DEMO

DEMO — UPUTE ZA PREZENTACIJU

Trajanje: 3 minute po timu

Publika: drugi tim (vršnjaci), ne nastavnik

ŠTO POKAZATI:

1. Cilj sprinta — pročitajte svoj cilj (10 sekundi)

2. Rezultat — pokažite stranicu u pregledniku (60 sekundi)

o Pokažite sva 4 elementa: naslov, fotografije, popis članova, podnožje 3. Što je bilo najizazovnije — jedna rečenica (20 sekundi)

4. Što ste naučili — jedna rečenica (20 sekundi)

5. Pitanja publike — kratka pitanja (30 sekundi)

ŠTO PUBLIKA PRATI:

Kriterij Da Ne Komentar

Stranica je vidljiva u pregledniku

Sva 4 elementa su prisutna

Sadržaj je točan i čitljiv

Prezentacija je bila jasna

KONSTRUKTIVAN FEEDBACK:

Nakon demonstracije, drugi tim daje jednu pohvalu i jedan prijedlog za poboljšanje. Pohvala: _________________________________________________

Prijedlog: _________________________________________________

ZAPISNIK RETROSPEKTIVE – word dokument predaje se  nastavniku

ZAPISNIK RETROSPEKTIVE

Naziv tima: _________________________________

Datum: _________________________________

Cilj sprinta: _________________________________

Je li cilj ostvaren? □ DA □ NE □ DJELOMIČNO

1. ŠTO JE BILO DOBRO (grupirano)

•

•

•

2. ŠTO NIJE BILO DOBRO (grupirano)

•

•

•

3. ŠTO MIJENJAMO (grupirano)

•

•

•

4. NAŠE 2 KONKRETNE PROMJENE ZA PRAVI PROJEKT: Promjena 1:

Zašto baš ova promjena?

Promjena 2:

Zašto baš ova promjena?

5. PORUKA ZA PRAVI PROJEKT:

Potpisi članova tima:

1. _________________ 2. _________________ 3. _________________ 2. _________________ 5. _________________

SAMOPROCJENA UČENIKA

SAMOPROCJENA — Vježba 3: Simulacija sprinta

Ime i prezime: _________________________________

Tim: _________________________________

Procijeni svoje sudjelovanje (1 = uopće se ne slažem, 5 = potpuno se slažem): Tvrdnja 1 2 3 4 5 Aktivno sam sudjelovao/la u planiranju sprinta

Preuzeo/la sam odgovornost za svoje kartice

Redovito sam ažurirao/la ploču

Sudjelovao/la sam u dnevnom sastanku

Dao/la sam konstruktivan doprinos retrospektivi

Razumijem što je sprint i kako funkcionira

Tvrdnja 1 2 3 4 5 Mogu primijeniti ovo znanje u pravom projektu

Što mi je bilo najkorisnije u ovoj vježbi?

Što bih sljedeći put napravio/la drugačije?

Jedna stvar koju ću primijeniti u pravom projektu:

OPCIJSKI — PROMJENA ZAHTJEVA KLIJENTA

HITNA PORUKA OD KLIJENTA

Od: Zoran Ivanić

Za: [naziv tima]

Predmet: Promjena zahtjeva

Poštovani,

pregledao sam vaš dosadašnji rad i zadovoljan sam smjerom. Međutim, imam dodatni  zahtjev:

Molim vas da dodate još kontakt podataka u podnožje:

• e-mail adresu tima

• telefonski broj (može izmišljen)

• poveznicu na društvene mreže (može izmišljena)

Molim da to bude gotovo do kraja bloka.

Srdačan pozdrav,

Zoran Ivanić

Napomena: Ovo je lekcija o agilnosti — kako reagirati na promjene zahtjeva.