Vježba 3: Simulacija sprinta na vježbovnom zadatku

Izvješće o planiranju sprinta, zapisnik retrospektive i samoprocjena

1. PLANIRANJE SPRINTA

Članovi tima i uloge:
• Mihael Sekulić — Voditelj tima
• Patrik Paramin — Frontend developer
• Fran Milak — Dokumentarist
• Lovro Klarić — Dokumentarist

KORAK 1 & KORAK 2: Razlaganje zadataka na kartice i dodjela zaduženja

| Br. | Zadatak (kartica) | Procjena | Zadužena osoba |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikroprojekt #11: Odabir dizajna | S | Fran Milak |
| 2 | Mikroprojekt #20: Organizirati tim - podijeliti zadatke timu | M | Mihael Sekulić |
| 3 | Mikroprojekt #29: Bilježiti sastanke | S | Lovro Klarić |
| 4 | Mikroprojekt #1: Odabir boja i teme S | S | Patrik Paramin |
| 5 | Mikroprojekt #22: Napraviti plan projekta - odrediti što aplikacija treba sadržavati | M | Mihael Sekulić |
| 6 | Mikroprojekt #3: Kratki opis o nama S | S | Patrik Paramin |
| 7 | Mikroprojekt #23: Odrediti rokove - dogovoriti do kada svaki član mora odraditi zadatke | M | Mihael Sekulić |
| 8 | Mikroprojekt #2: Početni ekran (Home) - naslov M | M | Patrik Paramin |
| 9 | Mikroprojekt #28: Dokumentirati šta tko radi | M | Lovro Klarić |
| 10 | Mikroprojekt #14: Zapisati pozitivne i negativne stvari u izradi | S | Fran Milak |
| 11 | Mikroprojekt #30: Pratiti zadatke suradnika | S | Lovro Klarić |
| 12 | Mikroprojekt #15: Zapisati odnos radnika u radu | S | Fran Milak |
| 13 | Mikroprojekt #31: Dokumentirati napravljeno i šta još treba | M | Lovro Klarić |
| 14 | Mikroprojekt #4: Naši interesi S | S | Patrik Paramin |
| 15 | Mikroprojekt #24: Pratiti napredak | M | Mihael Sekulić |
| 16 | Mikroprojekt #5: Naši projekti S | S | Patrik Paramin |
| 17 | Mikroprojekt #6: Kontakt S | S | Patrik Paramin |
| 18 | Mikroprojekt #8: Glavni izbornik - gumbi za različite dijelove stranice M | M | Patrik Paramin |
| 19 | Mikroprojekt #16: Zapisati datume kada smo svi zajedno radili svoje zadatke | S | Fran Milak |
| 20 | Mikroprojekt #17: Opisati kratkim uvodom o čemu se radi naš rad | S | Fran Milak |
| 21 | Mikroprojekt #18: Lijepo i čitko urediti dokument kako bi bio pregledniji za čitati | M | Fran Milak |
| 22 | Mikroprojekt #25: Komunicirati s timom - organizirati sastanke i rješavati probleme | M | Mihael Sekulić |
| 23 | Mikroprojekt #26: Provjeravati kvalitetu aplikacije | M | Mihael Sekulić |
| 24 | Mikroprojekt #27: Predati projekt - pripremiti završnu prezentaciju i predstaviti aplikaciju nastavniku i razredu | L | Mihael Sekulić |
| 25 | Mikroprojekt #32: Pregledati završnu verziju | S | Lovro Klarić |
| 26 | Mikroprojekt #33: Pratiti vremenske periode | S | Lovro Klarić |
| 27 | Mikroprojekt #34: Predati podatke vođi | S | Lovro Klarić |

Provjera ravnomjernosti raspodjele

| Član tima | Uloga | Broj kartica |
| --- | --- | --- |
| Mihael Sekulić | Voditelj tima | 7 kartica |
| Patrik Paramin | Frontend developer | 7 kartice |
| Fran Milak | Dokumentarist | 7 kartica |
| Lovro Klarić | Dokumentarist | 7 kartica |

KORAK 3: Cilj sprinta

„Naš cilj sprinta: Uspješno izraditi strukturu i sadržaj web stranice tima, dokumentirati sve korake te funkcionalnosti predati unutar zadanog vježbovnom roka.”

2. ZAPISNIK RETROSPEKTIVE

Datum: 27.10.2026.
Cilj sprinta ostvaren: DA [X]   NE [ ]   DJELOMIČNO [ ]

1. ŠTO JE BILO DOBRO (grupirano)

• Uspješna podjela uloga i funkcioniranje tima (voditelj, frontend i dokumentacija).
• Pravovremeno praćenje i bilježenje zadataka kroz kartice i agilnu ploču.

2. ŠTO NIJE BILO DOBRO (grupirano)

• Nejednaka raspodjela broja kartica među pojedinim članovima (veći dio dokumentacijskih kartica bio je dodijeljen jednom članu tima).

3. ŠTO MIJENJAMO (grupirano)

• Ravnomjernije rasporediti administrativne i dokumentacijske zadatke u budućim sprintovima.

4. NAŠE 2 KONKRETNE PROMJENE ZA PRAVI PROJEKT

Promjena 1: Ravnomjernija raspodjela manjih zadataka pisane dokumentacije.
Zašto baš ova promjena? Kako se opterećenje ne bi koncentriralo na samo jednog člana tima te kako bi svi članovi doprinijeli dokumentiranju.

Promjena 2: Strože praćenje vremenskih rokova za svaku pojedinu karticu.
Zašto baš ova promjena? Kako bismo izbjegli kašnjenja u završnim fazama projekta i omogućili stabilniji rad.

5. PORUKA ZA PRAVI PROJEKT

Jasna komunikacija i usklađenost voditelja, frontenda i dokumentarista ključ su uspješnog završetka projekta.

3. SAMOPROCJENA UČENIKA

| Tvrdnja | Ocjena (1–5) |
| --- | --- |
| Aktivno sam sudjelovao/la u planiranju sprinta | 5 |
| Preuzeo/la sam odgovornost za svoje kartice | 5 |
| Redovito sam ažurirao/la ploču | 5 |
| Sudjelovao/la sam u dnevnom sastanku | 5 |
| Dao/la sam konstruktivan doprinos retrospektivi | 5 |
| Razumijem što je sprint i kako funkcionira | 5 |
| Mogu primijeniti ovo znanje u pravom projektu | 5 |

Refleksivna pitanja

• Što mi je bilo najkorisnije u ovoj vježbi?
  Vizualno praćenje zadataka putem ploče (Todo / In Progress / Done) i jasan pregled radnih obaveza tima u stvarnom vremenu.

• Što bih sljedeći put napravio/la drugačije?
  Ravnomjernije raspodijelio/la kartice među članovima kako bi opterećenje bilo jednako raspoređeno.

• Jedna stvar koju ću primijeniti u pravom projektu:
  Korištenje agilnih ploča (Kanban / GitHub Projects) i redovito ažuriranje statusa zadataka u hodu.